АДМИНИСТРАЦИЯ  КРАСНОКУРЫШИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 04 марта 2024  года                                                                                                     № 11

О результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ  Краснокурышинского сельсовета за 2023-2025 года

В соответствии с постановлением администрации Краснокурышинского сельсовета Канского района Красноярского края от 24.09.2013г № 28 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Краснокурышинского сельсовета» администрация Краснокурышинского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить отчет о ходе  реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ  Краснокурышинского сельсовета за 2023-2025 года  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комиссию по бюджету.

3. Постановление вступает в силу  в день, следующего за днем его официально опубликования в печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления Краснокурышинского сельсовета», подлежит размещению на официальном сайте Краснокурышинского сельсовета в сети «Интернет»

Глава Краснокурышинского

сельсовета                                                                          О.Н.Миронова

Приложение

к постановлению администрации

Краснокурышинского сельсовета

от 04.03.2024 г № 11

Отчет  о ходе реализации и оценке эффективности  муниципальных программ Краснокурышинского сельсовета Канского района Красноярского края  за 2022-2024 года

Оценка эффективности  муниципальных программ Краснокурышинского сельсовета Канского района Красноярского края  за 2023-2025 года проведена в соответствии Порядком, утвержденным постановлением администрации Краснокурышинского сельсовета Канского района Красноярского края  от 24.09.2013г№ 28

В 2023 году обеспечена реализация 1 муниципальной программы:

1. муниципальная программа

Муниципальная программа Администрации Краснокурышинского сельсовета « Благоустройство и развитие территории муниципального образования Краснокурышинский сельсовет»

Основными задачами Программы  являются:

-осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства,  санитарного состояния на территории  МО Краснокурышинского сельсовета;

- формирование среды, благоприятной для проживания населения;

- привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка;

- усиление контроля за использованием, благоустройством территорий;

- создание новых и обустройство существующих детских спортивных площадок;

- улучшение экологической обстановки и сохранение природных комплексов для обеспечения условий жизнедеятельности населения.

Основная цель Программы – создание комфортной и безопасной среды проживания населения, улучшение внешнего облика и экологической обстановки.

1. Муниципальная  программа Администрации Краснокурышинского сельсовета « Обеспечение жизнедеятельности и развитие территории муниципального образования Краснокурышинский сельсовет" была утверждена постановлением администрации Краснокурышинского сельсовета № 20 от 29.09.2022 года. (изм. № 59 от 15.12.2023г).

В перечне программных мероприятий было запланировано 6 основных мероприятия:

1. Содержание муниципальных объектов жилищно - коммунальной инфраструктуры

| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Отметка об исполнении | Причина невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Капитальный ремонт дымовой трубы | Администрация Краснокурышинского сельсовета | Исполнено на 75 % | Экономия возникла в результате проведения электронного аукциона. |
| 1.2 | Содержание уличного освещения | Администрация Краснокурышинского сельсовета | Исполнено на 60% | Экономия уличного освещения за счет отключения в летний период. |
| 1.3 | Прочие мероприятия по благоустройству территорий | Администрация Краснокурышинского сельсовета | Исполнено на 100% |  |
| 1.4 | Содержание кладбищ | Администрация Краснокурышинского сельсовета | Исполнено на 100% |  |
| 1.5 | Создание благоприятных условий проживания(ППМИ) | Администрация Краснокурышинского сельсовета | Выполнено на 100% |  |

2. Содержание муниципальных дорог Краснокурышинского сельсовета

| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Отметка об исполнении | Причина невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значение | Администрация Краснокурышинского сельсовета | Исполнено на 94 % | Экономия дорожного фонда. |
| 2 | Ремонт внутри поселенческих дорог, снегоочистка специализированной техникой и посыпка песчано – гравийной смесью дорог | Администрация Краснокурышинского сельсовета | Исполнено на 69% | Экономия возникла в результате проведения электронного аукциона. |
| 3 | Паспортизация дорог | Администрация Краснокурышинского сельсовета | Исполнено на 100% |  |
| 4 | Предписание по дорожным знакам | Администрация Краснокурышинского сельсовета | Исполнено на 100% |  |

Эффективность реализации основных программных мероприятий составила 71%

В соответствии Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и критериями её оценки уровень эффективности реализации Муниципальной  программы сельсовета  «Развитие автомобильных дорог Краснокурышинского сельсовета на 2023-2025 годы» составил 71 % соответственно реализация программы эффективна. Средства краевого бюджета освоены не полном объеме, экономия возникла при проведении электронного аукциона.

3. Обслуживание уличного освещения Краснокурышинского сельсовета

| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Отметка об исполнении | Причина невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация освещения улиц и содержание уличного освещения | Администрация Краснокурышинского сельсовета | Исполнено на 100% |  |

4.Обеспечение безопасности населения  МО Краснокурышинского сельсовета

| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Отметка об исполнении | Причина невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, пожарный водоем | Администрация Краснокурышинского сельсовета | Исполнено на 100% |  |

По уточненным данным объем финансирования муниципальной программы в 2023-2025 гг составило 7392,5 тыс.руб. из всех источников финансирования

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год в финансовых показателях составляет 75,1 % (уличное освещение, капитальный ремонт дорог). Про результат эффективности данной программы описано выше. В основном все программные мероприятия выполнены в полном объеме.